# 南通广电云中心机房搬迁项目招标公告

本招标项目为（项目名称南通广电云中心机房搬迁项目、招标编号： ZGYX202005--BQ ），招标人为 中广有线信息网络有限公司南通分公司 ，招标代理机构为 中邮通建设咨询有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

## **1.项目概况与招标内容**

1.1 项目概况：为了满足公司业务发展需求,中广有线南通分公司规划搬迁南通广电云中心机房，原位置位于跃龙路1号（南通电视塔内），新位置位于南通经济技术开发区复兴路9号。新建的广电云中心机房主要功能是：广播电视内容接收、分发、监管，数字电视内容集成、运营支撑, 城域网核心，省市干线传输。新中心机房位于3号楼二层，规划建设面积约1500余平方米，已完成一期108个机柜建设，配备传输机房、ODF区、68个机柜扩展区，大楼南侧地面为6面卫星天线接收区域。新建机房用于满足分公司未来5-10年业务生产需求。

1.2 项目说明：

本次招标范围为电视塔老机房搬迁至云中心机房。

包括：电视直播系统、互动及电视周边支撑系统；省干、市干、本地等通信电源系统和传输系统项目搬迁方案设计，原有设备拆除及搬迁，新机房系统安装、集成、调试及相应服务，播控、网管相关设备安装调试。具体详见招标文件。

1.3 招标内容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标包数 | 标包名称 | 中标人 |
| 一包 | 电视、数通业务系统搬迁 | 1名 |
| 二包 | 传输、配套业务综合布线及系统搬迁 |
| 三包 | 精密直流电源 |
| 四包 | 精密直流电源列柜 |

1.4工程说明：

本项目为整体交钥匙工程，项目内容包括：

新机房各设备之间的连线敷设和接头的制作；

清单中的设备、线缆及辅材采购、运输、到达、安装和调试，直至完成系统建设、验收合格；

新机房内设备的定位和安装工作；

原有机房各系统的下架、搬迁、集成工作；

原机房所有备份、闲置设备的搬运工作。

以上所有搬迁中所涉及工作全部由投标单位完成，采购方配合协助工作。

本项目所涉及系统为：

数字电视系统（系统为新建）；

互动电视系统；

数通业务系统；

传输业务系统；

运营支撑系统；

本地信息系统；

其他系统等；

★**请投标单位提前与采购方联系做好摸底工作，以便确定工程的具体工作量。如因工作量确定有误所造成的一切损失由投标单位承担。**

★**投标方需提供本次搬迁工程中所需的人工、车辆、工具、机械和辅助材料等，做好搬迁设备的保温、防尘、防雨、防结露、防震等保护措施，确保搬迁工作安全、顺利完成。**

★**清单列表中的器材数量和种类为本次公开招标初估，可能包含少量的变化或富余量，仅供投标方作投标时进行工作量测算的参考，结算以工程实际施工用量与所报单价为准。**

**★搬迁项目在中标后，60天内完成摸底，30日历天内完成项目交付。**

1.3 项目地点：南通，具体由招标人指定

1.4 质保期：机房搬迁免费保修一年。保修期自甲、乙双方在竣工证书上签字之日算起。精密直流电源及列柜免费保修期为5年。

1.5 本项目设置最高投标限价120万元（含税）；最终报价超过最高限价的为无效投标文件。

## **2.投标人资格要求**

★1.投标人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的【法人或依法登记注册的组织】，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。注册资本或开办资金应不低于【300万元（含）】人民币（如注册资本或开办资金为其他外币的，按照投标文件递交截止之日中国银行公布的汇率中间价换算成人民币）。

★2.投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

★3.投标人须提供一般纳税人证明文件复印件，原件备查或者承诺能够开具符合要求的增值税专用发票。

★4.投标单位和项目经理均承担过机房搬迁项目，提供工程合同复印件和竣工验收报告，要求投标人承担过不少于2个的类似工程，项目经理承担过不少于1个的类似工程。

★5.本项目不接受联合体投标。

## **3.资格审查方法**

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

## **4.招标文件的获取**

4.1招标文件获取时间：【2020年5月26日至2020年6月1日】（北京时间，下同）。

4.2招标文件获取方式：潜在投标人应委托经办人将以下文件发送至邮箱：jlchengt@163.com

1. 授权人委托书

(2) 经办人身份证复印件；

(3) 银行汇款凭证；

(4)【税务信息表，格式如下：】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 信息 |
| 1 | 潜在投标人名称 |  |
| 2 | 纳税人识别号（开票所需信息） |  |
| 3 | 潜在投标人注册地址 |  |
| 4 | 潜在投标人联系电话（固话） |  |
| 5 | 开户银行 |  |
| 6 | 银行账号 |  |
| 7 | 组织机构代码（如有） |  |
| 8 | 是否为一般纳税人 |  |
| 9 | 开票类型（增值税普通发票/增值税专用发票） |  |
| 10 | 发票邮寄地址 |  |
| 11 | 发票邮寄联系人，电话 |  |
| 三证合一的单位需提供以下复印件：1、营业执照；2、开户许可证。  非三证合一的单位需提供以下复印件：1、税务登记证副本复印件（须含增值税一般纳税人章）；2、开户许可证；3、组织机构代码证。  注：本表为【招标人/招标代理机构】为投标人开具购买招标文件发票时所需信息。如因投标人提供税务信息错误而导致的开票错误所造成的全部损失由投标人承担。 | | |

4.3招标文件售价【500】元人民币，售后不退。交纳方式：采用银行电汇、网银汇款的方式汇款至招标代理机构指定银行账户，银行电汇、网银汇款的均须使用单位账户（账户名称须与投标人的单位名称一致），需备注：程先生标书费。

## **5.投标文件的递交**

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：2020年6月17日 9 时30分（北京时间）。

5.2投标文件递交地点：中广有线南通分公司3号楼402室（南通市开发区复兴路9号） 。

5.3本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，【招标人/招标代理机构】邀请投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

5.4出现以下情形时，【招标人/招标代理机构】不予接收投标文件：

5.4.1逾期送达或者未送达指定地点的；

5.4.2未按照招标文件要求密封的；

5.4.3未按照本招标公告要求获得本项目招标文件的。

## **6.样品的递交**

6.1 样品递交的时间、地点：/。

6.2 检测相关费用：/。

## **7.发布公告的媒介**

本招标公告www.jscnnet.com /nt/(江苏有线南通分公司)上发布，其他媒介转载无效。

## **8.联系方式**

招 标 人：中广有线信息网络有限公司南通分公司

招标代理机构：中邮通建设咨询有限公司

项 目 联系人： 程仝

电 话：18066029955

电 子 邮 件：jlchengt@163.com

地 址：南京市南祖师庵7号

开 户 名：中邮通建设咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行南京油运大厦支行

账　 号：43010 30709 00002 6610

招标人：中广有线信息网络有限公司南通分公司

招标代理机构：中邮通建设咨询有限公司

2020年 5月 25日