# 江苏有线泰州分公司凤凰-梅兴、秦蒋、塘湾社区通信线路整治工程

# 招

# 标

# 邀

# 请

函

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

泰州分公司

# 招标邀请函

# 江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司（以下简称江苏有线泰州分公司）拟对凤凰-梅兴、秦蒋、塘湾社区通信线路整治工程进行自主招标采购，现邀请有意向且满足基本资质要求的单位参加。

一、项目名称

# 项目名称：凤凰-梅兴、秦蒋、塘湾社区通信线路整治工程

# 采购人：江苏有线泰州分公司

# 二、招标内容：

（一）项目内容：

# 凤凰-梅兴、秦蒋、塘湾社区通信线路整治工程

（二）选择流程：

- 采用自主招标方式邀请满足基本资质要求的单位参与本项目。

- 投标人应按本文件要求递交响应文件。

- 采购人组织成立该项目评审委员会。

- 采用最低评标价法选择施工方。

- 本次项目最高限价为27.5万元

三、合格投标人的基本资质要求

1）具有独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2）具有较强的供货、安装和维护服务能力；

3）投标人须保证，招标人在其本国使用投标人提供的货物时，不得存在任何已知的不合法的情形，也不得存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人（包括制造商）须依法承担全部责任；

4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5）投标人具有安全生产许可证；

6）具备电子与智能化专业承包二级或工程施工总承包三级资质。

四、拟邀请单位

1、江苏根林建设工程有限公司

2、江苏弘太电讯工程有限公司

3、东台市华意通信工程有限公司

五、招标文件的发布

时间： 2023年11月27日

发布地点：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

发布方式: 江苏有线泰州分公司网站，网址：http://www.jscnnet.com/tz/

六、招投标文件

1、投标文件包含的内容

1）、企业营业执照复印件

2）、法人授权委托书

3）、法人及委托人身份证复印件

4）、开标一览表

5）、安全生产许可证

6）、施工资质复印件

以上文件需单独加盖公司公章，缺少任意一项将自动丧失竞争资格。

2、投标文件的递交

投标文件递交采用邮寄或送达方式，文件截止时间：2023年12月4日上午9 时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

递交投标文件地点：密封盖章后邮寄或送达江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 泰州市梅兰东路99号

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

商务联系人：霍先生

联系电话：15205269580

技术联系人：胡先生

联系电话：18761036333

七、主要工作量

工程施工内容：凤凰-梅兴、秦蒋、塘湾社区通信线路整治工程，拆除室外架空线路，损坏的各类光电缆及钢绞线3700米，整修、整治室外架空的各类光电缆及钢绞线60260米等

具体工作量以现场实测量为准。

法人授权委托书格式

江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司：

本授权书声明：注册为             （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权               （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                   （项目名称）项目（采购编号：                  ）的合同投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）            法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

说明：

1.委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同。

## 开标一览表

项目名称：

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 凤凰-梅兴、秦蒋、塘湾社区通信线路整治工程 |  |  |
| 合计：（大写） | 人民币： |
| 质保期 | 贰年 |

投标单位（公章）

投标人代表签字：

说明：

1、投标人须按照招标文件要求， 开具增值税专用发票。

2、投标人须严格按照开标一览表格式进行报价，不得对表格条目进行增删和改动。

3、付款：工程竣工验收合格审计结束后一次性付清。

4、具体工作量以现场实测量为准。

廉政条款

1、招标人及其工作人员，不得以任何形式向投标人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其他礼物；不得在投标人处报销应由个人支付的费用。

2、投标人应当通过正常途径开展相对业务工作，不准为获取某些不正当利益而向招标人及其工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

3、投标人工作人员不准为谋取私利擅自与招标人工作人员就项目进行私下商谈或者达成默契。

4、投标人不准以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐会所。

5、投标人不准为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

6、投标人如发现招标人及其工作人员有违反上述条款的，应当向招标人纪检部门或上级单位举报，招标人不准找任何借口对投标人进行报复或刁难。招标人江苏有线泰州分公司纪委举报信箱：jscntzjw@163.com;举报电话：0523-86198017。招标人发现投标人有违反上述条款或者采用不正当的手段贿赂招标人工作人员，招标人应当向投标人单位领导或纪检监察等有关部门举报，由此给招标人单位造成的损失由投标人承担，视案情情节轻重，招标人有权给予投标人涉案金额十倍的罚款或终止与投标人的合作。

合同模板

施工合同

发包人(全称)：江苏省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就实施及有关事项协商一致，共同达成如下 协议：

一、	工程概况

- 工程名称： 凤凰-梅兴、秦蒋、塘湾社区通信线路整治工程

- 工程地点：   梅兴、秦蒋、塘湾社区

- 工程立项批准文号：/

- 资金来源：财政

- 工程内容及承包范围： 凤凰-梅兴、秦蒋、塘湾社区通信线路整治工程

- 合同工期

计划开工日期：协议签订后即组织施工（或以开工令为准）

计划工程日期：15日

三、质量标准

工程质量标准:合格，必须满足设计使用年限，所用材料必须符合国家标准。

四、签约合同价与合同价格形式

- 签约总价包含施工费、材料费、税金等，共计：人民币(大写)              元整(¥       元)

- 本工程固定总价合同。

五、项目经理

项目负责人：全面负责工程质量、工程安全、工程投资、工程进度控制及工程变更 签证申请。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书(如有)；

- 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一 类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、	承诺

- 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定 的期限和方式支付合同价款。

- 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全， 不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、	发包方权利和职责

- 甲方权利：监理工程质量、工程进度、技术协调及工程变更申请审查、签证。

- 工程变更签证，竣工验收均必须由甲方代表现场共同签字确认。

九、违约责任

(1)在施工过程中，乙方未经甲方同意私自更改施工内容，所引起的费用及质量问 题，由乙方自负。

(2)合同生效后，履行期届满前，擅自解除合同的一方，应按合同总价款的10%支付 违约金；因擅自解除合同，给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约 金不足的部分。

十、有关安全生产的约定

- 乙方在施工过程期间应严格遵守现行法律法规规定安全生产，文明施工。

- 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全的事故，乙

方应承担由此产生的一切经济损失。

十一、工程价款支付与结算调整

(1)本工程固定总价包干，无预付款。

(2)本工程图纸以外甲方要求新增项目按招标控制价编制方式，执行投标报价下浮率(中标价/招标控制价)。

(3)关于人工、材料、机械是否因市场价格波动调整合同价格，不调整。

(4)付款方式：工程竣工验收合格审计结束后一次性付清。

十二、争议处理

合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决，协商不成时，可釆取下列方式解 决：选择第(1)种

- 通过仲裁解决。

- 通过诉讼解决。

十三、合同份数及生效

本合同一式陆份，甲方乙方各执叁份,均具有同等法律效力，自 双方签字、盖章后生效。

- 其他

合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：                                                      承包人：

地址：                                                        地址：

法定代表人：                                                  法定代表人：

委托代理人：                                                  委托代理人：

电话：                                                        电话：

电子信箱：	                                                  电子信箱：

开户银行：                                                    开户银行：

账号：                                                        账号：

日期：                                                        日期：