江苏有线三网融合枢纽中心

零星改造工程监理服务采购项目

竞争性磋商文件

采购文件编号：JSCNHQ[2023]001

采购人：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二三年二月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 磋商前附表	5

第三章 供应商须知	8

第四章 评审办法	16

第五章 合同主要条款和格式	18

第六章 技术需求书	32

第七章 响应文件格式	34

- 第一章 竞争性磋商公告

一、项目概况

项目名称：江苏有线三网融合枢纽中心零星改造工程监理服务。

采购内容：主要为三网融合枢纽中心改造工程，包含但不限于装饰装修、土建、给排水、通风空调、电气、智能化、消防等专业改造项目的监理服务。

本项目最高限价：10万元。

二、资格审查方式

资格后审。由评审委员会对供应商资格要求进行审查，以下所列供应商基本资格要求必须全部满足，才能通过资格审查；供应商资格要求有一项不满足则应判定为资格审查不合格，资格审查不合格的供应商不得参与后续评审，作无效应答处理。

- 合格供应商基本资质要求

1、供应商在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具有合法有效的工商管理部门颁发的营业执照，提供营业执照复印件。

2、供应商资质等级及范围：房屋建筑工程乙级及以上监理资质或监理综合资质证书。

3、总监资质类别和等级：具有省级及以上注册监理工程师岗位证书。

4、 截至响应文件提交截止日，供应商未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站查询截图）。

5、供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人，不得直接或间接地与采购人公司或其附属机构有任何关联。

6、供应商须保证，供应商在其本国使用其提供服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设

四、竞争性磋商文件的获取

发布及登记时间：2023年2月22日至2023年2月26日止，每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）。

发放方式：竞争性磋商文件在报名后自行下载，请供应商按本公告要求登记。

登记方式：请供应商将响应函（格式见采购文件附件一）加盖公司公章同时发至邮箱wangxin@jscnnet.com，邮件标题为（本项目名称+供应商全称），超过2023年2月26日下午17:00再登记的视为无效。

项目联系人：王昕（025-86731574）、吴林（025-86731582）。

五、响应文件的递交和磋商

递交竞争性磋商响应文件截止时间：2023年2月27日下午14:30，逾期收到或不按照竞争性磋商文件要求密封的响应文件恕不接受。

递交竞争性磋商响应文件地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼。

响应文件接收人：吴林，电话：025-86731582。

竞争性磋商时间：2023年2月27日下午14点30分。

竞争性磋商地点：南京市玄武区运粮河西路101号1号楼3楼会议室。

六、发布公告的媒介

本次采购事宜相关公告将在江苏省广电有线信息网络股份有限公司网站（网址：http://www.jscnnet.com/zbcg/）“招标采购”栏目发布，其他媒介转载需注明出处。

七、其他说明事项

有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注网上发布的信息更正公告。

第二章 磋商前附表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对应答供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，以下简称“采购人” |
| 2 | 1.2 | 代理机构 | 本项目无代理机构 |
| 3 | 1.3 | 合格的供应商 | 见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 4 | 20.1 | 保密 | 供应商在参与本项目中，对于采购人披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则采购人有权追究供应商的责任。 |
| 5 | 7.1 2） | 经第三方审计的财务报表 | 见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 6 | 7.1 3） | 响应文件的技术部分中必须包括的内容 | 对第五章《技术需求书》的逐项应答，逐项应答必须按照服务偏离表格式，对照竞争性磋商文件需求，依据供应商本身服务，如实逐条说明所提供产品及/或服务已对竞争性磋商文件的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。技术偏离表填报的内容必须对照报价一览表，对于可以用量化形式表示的条款，供应商必须明确回答，或以功能描述回答。 |
| 7 | 7.1 6） | 合同文本的提供 | 除了对竞争性磋商文件的逐项应答（包括第四章《合同格式》）外，供应商还应提供一份完整的合同文本，作为响应文件的一部分，该合同文本对于竞争性磋商文件第四章《合同格式》的任何负偏离均将导致响应文件被拒绝。 |
| 8 | 8.1 | 响应文件的式样和签署 | 响应文件一式6份（1份正本、4份副本），电子版本一份（电子版文件内容必须可搜索，U盘形式）。 |
| 9 | 9.1 | 报价 | - 供应商应根据本项目实际情况，充分考虑市场情况完成采购人在“技术需求书”中所确定的所有工作内容所发生的一切费用。 |
| 10 |  | 响应文件的盖章或签字 | 本条款增加规定： （1）竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人或其委托代理人签字落款的响应文件必须加盖单位公章。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有响应文件），或由法定代表人或其委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有标注“盖章”处均指单位公章，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等的授权（格式自制，且正本中必须附原件） |
| 11 | 10.1 | 响应有效期 | 供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。 |
| 12 | 12.1 | 递交响应文件截止时间 | 见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 13 | 12.1 | 递交响应文件地点 | 见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 14 | 17.5 | 如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝 | 1）不满足竞争性磋商文件对合格供应商的基本资质要求的； 2）供应商在响应文件中提供的服务内容及质量不能实质性满足竞争性磋商文件要求或不能提供实质性满足证明的； 3）供应商在响应文件中对于第四章《合同格式》有任何负偏离的； 4）响应函、法人代表授权书不按照第六章《附件》的格式提供的； 5）资格证明文件不全、失效或不符合竞争性磋商文件要求的； 6）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的； 8）响应文件或响应有效期不足的； 8）响应文件中提供虚假或失实资料的； 9）未按照竞争性磋商文件规定的方式领取竞争性磋商文件并按要求递交响应文件的； 10）评审委员会认为不能实质上满足竞争性磋商文件其它要求的。 |
| 15 | 19 | 评审 | 1）供应商的法定代表人或其授权代理应按采购人规定的时间到指定的地点，与评审委员会进行磋商并对评审委员会提出的问题作出澄清和答复； 2）磋商过程中允许各供应商调整报价，各供应商拥有平等的调整报价机会，评审委员会有权根据实际情况确定调整报价的次数，报价调整必须经过供应商授权代表签字确认。供应商应将其最终报价和相关承诺一并在规定的时间内递交。 3）供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交商的评审依据。 4）评审委员会将对参加磋商且实质上响应竞争性磋商文件要求的各磋商供应商进行评价和比较。评审的依据为磋商供应商递交的竞争性磋商响应文件和磋商后递交的最终报价及承诺。详见第三章《评审办法》。 5）评审委员会就服务、合同内容和供应商报价进行磋商，磋商后将根据综合评估结果，对供应商按综合得分从高到低排序。 |
| 16 | 22.1 | 成交 供应商数量 | 1名成交供应商。 |
| 17 | 24 | 签约 | 采购人与本次成交供应商按本竞争性磋商文件第四章合同格式签订合同。 |

第三章  供应商须知

一、说明

1.采购人及合格的供应商

1.1 采购人是指国内采购产品的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本项目采购人（详见《供应商须知前附表》）。

1.2合格的供应商（详见《供应商须知前附表》）。

2.费用

2.1  供应商应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

3.竞争性磋商文件构成

3.1 竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章竞争性磋商公告

第二章磋商前附表

第三章供应商须知

第四章评审办法

第五章合同主要格式和条款

第六章服务需求书

第七章响应文件格式

3.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

4.竞争性磋商文件的澄清

4.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应按规定的递交响应文件截止期五（5）天前以书面形式通知采购人。逾期的澄清要求将不被接受。

5.竞争性磋商文件的修改

5.1为使供应商准备响应文件时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长递交响应文件截止时间。

5.2 在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天以前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

5.3 竞争性磋商文件的修改将以书面形式在递交响应文件截止时间（包含延长了的递交响应文件截止时间）五（5）天前通知参与竞争性磋商的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认已收到上述通知，但是供应商的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、响应文件的编制

6.响应文件的语言

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关响应文件的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

7.响应文件构成

7.1 供应商应按下列响应文件格式要求组成响应文件（对以下所要求的响应文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其响应文件被拒绝）：响应文件基本文件；供应商资格证明文件，证明供应商是合格的和有能力履行合同的文件；证明供应商提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件；竞争性磋商文件要求的其它文件；供应商认为其它需提供的文件。

1）响应文件基本文件

项目方案

响应函（格式见附件）

报价表（格式见附件）

2）供应商提交的证明其合格且中选后有能力履行合同的资格证明文件（详见《竞争性磋商公告》）以及供应商认为需提供的其它文件和证书

3）证明供应商所提供的产品及/或服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件，包括但不限于：对竞争性磋商文件第五章《技术需求书》的逐项应答，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。（详见第五章《技术需求书》）

4）竞争性磋商文件要求的其它内容和文件

5）供应商认为其它需提供的文件或证书

6）合同文本的提供（详见《供应商须知前附表》）

7.2 供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应文件被拒绝。

8.响应文件的式样和签署（详见《供应商须知前附表》）

8.1 响应文件一式6份（1 份正本、4份副本），电子版本一份。响应文件用中文编写，A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本及电子版本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本或电子版本不符，以正本为准。

8.2 响应文件需由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。响应文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在响应文件中。响应文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，响应文件将被拒绝。

8.3 如供应商对竞争性磋商文件个别内容不能接受，应在响应文件中另做声明，否则将视为供应商接受竞争性磋商文件全部内容。

8.4 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.报价

9.1 报价：人民币报价。供应商应按照竞争性磋商文件要求，在响应文件中报出本项目包含的所有产品和服务的报价（格式见附件）。

9.2 供应商的报价包括供应商为完成采购人的项目建设所发生的一切费用（包括全部产品及相关服务）且已包括与所报产品/服务相关的所有税费。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。

9.3 中选的价格在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整或可选择的价格提交的响应文件将作为非响应性文件而予以拒绝。

9.4 供应商根据本须知规定将报价分成几部分并按附件格式填写分项报价表，是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10. 响应有效期（详见《供应商须知前附表》）

10.1供应商递交的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效。有效期不满足要求的响应文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

10.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。接受延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

四、响应文件的递交

11.响应文件的密封和标记

11.1 供应商应将响应文件正本和所有的副本、电子文档分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

11.2内外层信封均应：

1）标明递交至“采购公告”中指明的地点。

2）注明“采购公告”中指明的项目名称、编号和“在”之前不得启封的字样，并填入“采购公告”中规定的日期和时间。

11.3 内层信封应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，能原封退回。

11.4 如果外层信封未按本须知第12.2条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

11.5 供应商须由其合法的授权人在递交响应文件截止时间之前将响应文件送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

12.递交响应文件截止时间

12.1 采购人收到响应文件的时间不迟于（详见《竞争性磋商公告》）

12.2 采购人可以按本须知第5条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.迟交的响应文件

13.1 采购人将拒绝并原封退回在规定的递交响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

14.响应文件的修改与撤回

14.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购人必须在规定的递交响应文件截止时间之前，收到供应商发出的修改或撤回的书面通知。

14.2 供应商的修改或撤回通知应按本须知第12条规定编制、密封、标记和发送。

14.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

14.4 从递交响应文件截止时间至供应商在响应函格式中确定的响应有效期之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将取消供应商参与本项目资格。

五、评审

15.评审委员会

15.1采购人根据要求组建评审委员会。评审委员会负责整个项目的评审工作。

16.响应文件的澄清

16.1 在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件的任何内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变竞争性磋商文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

16.2接到评审委员会澄清要求的供应商应派人按评审委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

16.4 接到评审委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

17.响应文件的初审

17.1 评审委员会将初步审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。只有通过初步评审的供应商才能进入资格预审的详细评审。

17.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

17.3 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

17.4 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的响应文件。如发现下列情况之一的，其响应文件将可能被拒绝：（详见《供应商须知前附表》）

17.6采购人保留对通过初审的供应商进行进一步审查的权利。采购人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的供应商提交有关资质证明文件的原件，如发现供应商提供的响应文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该供应商的资格。

17.7 采购人保留对通过初审的供应商进行进一步磋商或议价的权利。

六、磋商和成交供应商评审

18.磋商

18.1获得磋商资格的供应商应按本须知及磋商通知要求准时参加磋商，并在磋商后按要求提供递交其最终报价和相关承诺，否则将视为在报价有效期内撤回竞争性磋商响应文件，其响应文件将被拒绝。

18.2磋商开始时间预计为：递交竞争性磋商响应文件截止时间后当天（包括法定节假日，具体时间以采购人的通知为准），供应商应提前做好磋商准备。

18.3进行磋商的各供应商应由其法定代表人或本项目的授权代表作为磋商代表，磋商过程中可有商务、技术及售后服务等人员（总人数不超过5人）共同参加磋商。

18.4 评审委员会将与获得磋商资格的各供应商分别进行磋商，磋商内容包括但不限于报价、技术、实施及服务等。在磋商中，磋商的任何一方不得透漏与磋商有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

18.5 磋商后，参加磋商的供应商应当在规定的时间内按评审委员会的要求递交针对本项目的最终报价和相关承诺。最终报价和相关承诺须由法定代表人或本项目的授权代表签字。

18.6 供应商应将其最终报价和相关承诺的正本一份密封装在一个信封中，信封上标明“项目名称及编号”、“供应商名称和地址”字样，并在规定的时间内递交至采购人。

18.7 供应商逾期递交的或不满足要求的最终报价和相关承诺将被拒绝，并将导致其竞争性磋商响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求。最终报价和相关承诺在递交后将不得更改，并将作为成交供应商的评审依据。

19.成交供应商的评审

19.1 评审委员会将对参加磋商且实质上响应竞争性磋商文件要求的各供应商进行成交供应商的评价和比价。评审的依据为供应商递交的竞争性磋商响应文件和磋商后递交的磋商报价、最终报价及承诺。

19.2 磋商后，评审委员会将对参加磋商的供应商进行综合评审，采用综合评审法并考虑以下因素：

注：具体评审办法详见第三章评审办法。

19.3评审委员会将根据综合评估结果，对参加磋商且实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

19.4评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且无法在评审现场合理的时间内提供书面说明并在必要时提交相关证明材料，以证明其报价合理性的，评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其竞争性磋商响应文件应作为无效处理。

七、保密

20.与采购人的接触

20.1除本须知第17条和第19条规定外，从递交竞争性磋商响应文件之日起至授予合同期间，供应商不得就与其竞争性磋商响应文件有关的事项与采购人接触。

20.2 供应商试图对评审委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

八、合同的签订

21. 合同的签订（详见《供应商须知前附表》）

21.1评审委员会将根据供应商综合评估结果，按综合得分排序向采购人推荐本项目的成交供应商候选人。

21.2 在签订合同前，如评审委员会发现供应商存在提供虚假不实资料的，将拒绝其响应文件，并取消供应商推荐资格，同时按综合评估排序对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

22. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人保留在签订合同之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布本次采购无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

23.授予合同通知书

23.1 采购人确定供应商后，将向成交供应商发出授予合同通知书。

23.2 授予合同通知书是合同的一个组成部分。

24.签订合同

24.1成交供应商应按授予合同通知书规定的时间、地点与采购人签订合同（格式见第四章《合同格式》），否则按响应有效期内撤回响应文件处理。

24.2 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，采购人可与下一个候选人签订合同，或重新采购。

## 第四章  评审办法

供应商须对第四章《评审办法》中的评分要求逐项说明在响应文件中的装订页码，并将该页装订在响应文件的首页。

| 评审项目 | 分值 | 评分要求 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 30分 | A、评审价的计算： 1、供应商的最终报价如有缺漏项均视为不实质性响应； 2、不接受选择性报价或者具有附加条件的报价； 3、响应文件中如果申报了非采购文件所要求的服务和产品，评审时不予以折价降低评审价； 4、供应商的报价经勘误后的值作为该供应商的评审价。 5、报价计算依据为江苏省和南京市建委发布的有关建设监理的规章与规定、江苏省物价局建设厅文件规定。 6、本项目最高限价人民币10万元。 B、价格分的计算（保留小数点后2位） 1、供应商的评审价=经评审的该供应商含税总价。 2、评审基准价：以有效报价的算术平均值作为评审基准价，数值四舍五入。 3、报价得分=（评审基准价/供应商报价）×30（低于基准价的得满分30分） |  |
| 技术响应 （30分） | 技术响应 （30分） | - 根据供应商对采购文件第六章《技术需求书》的偏离情况打分，有5条及以上不满足的否决响应，有1条不满足扣2分，有2条不满足扣4分，以此类推，扣完为止。 |  |
| 项目实施 （10分） | 维保团队人员组成 (10分) | 根据供应商为本项目配置的监理团队人员组成情况进行打分。 优秀：8-10分；良好：4-7分；一般1-3分 |  |
| 其他因素 （30分） | 企业业绩 （15分） | 企业自2019年1月1日以来，监理过类似工程的项目的，有一个得5分，满分15分。（需提供监理合同，提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容；否则、一律视为未提供）（原件备查） |  |
|  | 总监业绩 （15分） | 总监自2019年1月1日以来，担任过类似工程监理总监的，有一个得5分，满分15分。（需提供监理合同，提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容；否则、一律视为未提供，总监类似业绩与企业类似业绩可以兼得）（原件备查） |  |

## 第五章  合同主要条款和格式

建设工程监理合同

（示范文本）

第一部分  协议书

委托人（全称）：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 工程名称：江苏有线三网融合枢纽中心零星改造工程监理服务；

2. 工程地点：江苏省南京市玄武区运粮河西路101号；

3. 工程规模：/；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：10万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 采购文件；

3. 响应文件或监理与相关服务建议书；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

- 五、签约酬金

签约酬金（大写）：                            （¥        ）。

包括：监理单位在合同规定的监理服务期限内为履行监理职责应获得的酬金以及提供部分监理设备与用品所付出的费用。包括施工阶段监理单位人员服务费、交通费、办公设备、用品费、监理设备使用维护费、聘用服务人员费、监理设备使用维护费、监理服务风险费、前期服务费、结算收尾费、保修期服务费等组成。

- 1. 监理酬金：监理费用按年结算，采用年度监理工程量乘以监理响应费率计算监理费；

2. 相关服务酬金：                /            。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：            /               。

（2）设计阶段服务酬金：            /               。

（3）保修阶段服务酬金：            /               。

（4）其他相关服务酬金：            /               。

- 六、期限

1. 监理期限：

监理合同期限三年，一年一签，到期后双方无异议可续签，每次续签期限为1年，可续签2次。到期后，监理单位应无条件配合做好新进场监理单位工作交接。

自       年   月   日始，至       年   月   日止。

2. 相关服务期限：现场约定。

- 七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心。

3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

- （签署页）

| 甲 方（盖章）：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： | 乙 方（盖章）： 公司 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

第二部分  通用条件（略）

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件仅使用中文。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：详见协议书。

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括： 江苏有线三网融合枢纽中心零星维修改造工程，包含但不限于装饰装修、土建、给排水、电气、消防、智能化等改造。

2.1.2 监理工作内容还包括：

2．1、由总监主持编写监理规划并及时报委托人审批。

2．2、协助委托人与施工单位签订施工合同。

2．3、协助委托人做好开工前的准备工作。

2．4、审定施工单位的施工组织设计，并编写有针对性的监理细则。

2．5、协调委托人、监理及施工三方的关系。

2．6、协调各施工单位各工种间的配合。

2．7、参与有关材料、设备供货厂家的考察及订货，核验其合格证、质保书及试验报告等，核定施工单位开具的材料设备清单，检查工程所用材料、构件、设备的规格、质量、数量，并对质量有疑问的材料，采取实物抽样复试，不合格的材料不得用于工程。材料的价格控制，乙供材料、设备价格需签证。

2．8、协助委托人主持工程图纸会审、设计交底，确认工程设计变更及签证、核定工程量，且每周定期主持召开监理例会，并整理会议纪要。

2．9、审定施工进度计划，督促工程施工进度，负责检查工程质量，采取见证取样制度，抽样数据并记录。

2．10、组织工程初检，并提出整改意见报委托人，最后组织工程竣工验收，并由总监签署竣工报告。

2．11、督促履行工程承包合同，主持协商合同条款变更，调解合同双方的争议。

2．12、根据合同付款办法，由总监出具工程付款签证，定期报送监理月报，记录监理日志。根据情况需要，不定期出具监理业务范围内的专项报告（包括质量分析报告）。

2．13、按月核定变更工程量及价款。

2．14、监理动态管理贯彻始终，监理资料建立监理工作台帐制度。

2．15、负责对工程建设进行安全监督。

2．16、结合工程实际情况，确定工程关键部位、关键工序，制定检查及旁站监理方案，编制监理规划，报业主、施工方及有关部门备案，并严格按旁站监理程序实施监理。

2. 17、委托人委托的其它事宜。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括： 《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》。

2.2.2 相关服务依据包括：江苏省物价局建设厅文件苏价服（2007）195号文规定以及江苏省和南京市建委发布的有关建设监理的规章与规定。该工程项目的上级各部门的批准文件；国家有关法律、法规；建设安装工程的现行标准、规范和规程以及省、市有关规定；工程设计文件；工程承包合同；业主与设计、施工、供货等单位签定的合同文件等。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：1.未经委托人同意，监理人不得擅自更换总监，但如委托人认为总监、现场监理人员不能胜任监理工作并提出更换，监理方必须予以组织更换能胜任的人员。

2.在实际工作中如发现监理组人员的行为违反职业道德或监理人员的工作能力及工作态度不能胜任本工程的需要，建设单位有权要求监理单位立即更换人员。监理单位应无条件立即更换。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：施工阶段的质量、造价、进度、安全进行控制，以及合同、信息管理和现场组织管理，协调单位之间的关系等。

- 在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：按委托人要求。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后    7   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：双方签字确认后。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：现场提供。

3.6 答复

委托人同意在    14    天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

- 支付

  - 支付货币

  - 币种为：  人民币   ，比例为：   /   ，汇率为：   /  。

4.2 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 年中6月份 | 按半年度监理工程量乘以监理响应费率计取得到的监理费支付90%。 |  |
| 第二次付款 | 年终12月份 | 按年度监理工程量乘以监理响应费率计算得到的监理费上报审计，待结算审计完成后支付至100%。 |  |

5. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

5.1 生效

本合同生效条件：  双方签字盖章后即生效 。

5.2 变更

5.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不增加酬金。

5.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不增加酬金。

5.2.4 正常工作酬金按下列方法确定： 1、年度监理费计算，以每年的12月31日为计算口径。以每年累计工程量计算监理费。跨年度均已当年完成的工程量计算，不得重新计算。2、不满年度的监理费计算，最低年度按月度平均计算，按工程量计算按实计取。

5.2.5 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按本合同第一部分协议书中规定的监理酬金计算方式结算。

6. 争议解决

6.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交    /    进行调解。

6.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  (2)  种方式：

（1）提请 南京 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地人民法院提起诉讼。

7. 其他

7.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后   15  天内支付检测费用。

7.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  15  天内支付咨询费用。

7.3 奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

7.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：项目图纸及相关资料 。

监理人申明的保密事项和期限：项目图纸及相关资料 。

第三方申明的保密事项和期限：项目图纸及相关资料 。

7.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：  /   。

8. 补充条款

8.1施工期间，监理人应为现场监理人员的人身意外伤害投保，并承担保险费。

8.2在合同签字生效后一周内，监理人须按响应文件组成以总监为首的项目监理机构，同时将监理人员名单、简历、联系方式、分工报送委托人。投标文件中监理方承诺的总监和各专业监理工程师、现场监理人员不得变更，若必须变更，需书面提出申请并经委托人同意的有资质的人员替换，方可变更（业主有权根据项目进程，要求监理单位增加监理人员），若擅自变更，每变更一人次监理人应向委托人支付违约金壹万元，同时应根据委托人要求限期将人员恢复到位。

8.3项目实施期间，专业监理人员必须保证每天在现场，不得擅自离开，隐蔽工程及重要部位施工时，旁站工程师必须保证旁站监理并做好监理检测记录和抽检试验记录。委托人在查看现场时，如发现施工现场无旁站工程师，每次扣除监理费伍仟元、累计不在现场超过5次及以上的，委托人有权解除合同，并要求监理人承担由此造成的全部损失。

8.4因监理单位对工期控制不严，使本工程在规定时间内不能竣工，业主有权根据本合同专用条款第4.1条进行索赔。

8.5监理方应对项目工程的质量、安全、进度负责，由于监理人失责造成的质量、安全事故及进度延误，由监理人承担责任，并赔偿全部损失。

8.6监理人在工程建设中不得向施工方指定某厂家、某品牌的建筑材料，如有违反，委托人有权要求更换监理人员。

8.7当工程工期调整或延期导致监理服务期延长时，监理单位应视为正常服务，其监理价款保持不变。

8.8本合同未尽事宜按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及现行有关文件规定执行，或由委托人与监理双方协商解决。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：

。

A-2 设计阶段：

。

A-3 保修阶段：

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：

。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 无 |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 | 无 |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | 无 |  |  |

## 第六章  技术需求书

- 项目概况

- 1.1 工程概况

- 主要为中心改造工程，包含但不限于装饰装修、土建、给排水、通风空调、电气、智能化、防等专业改造项目。视项目相应情况，采购人有权利另行委托监理单位。

- 1.1.2 工程概算

- 本工程监理费用按年结算，采用年度监理工程量乘以监理响应费率计算监理费。

- 1.1.3 工程范围

- 江苏有线三网融合枢纽中心范围内零星工程改造（包含但不限于装饰装修、土建、给排水、电气、通风空调、智能化、消防等专业设备设施改造、安装、调试等）。

- 监理服务范围

根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）规定的隶属于中心改造工程的施工准备期、设计优化阶段、建筑主体及附属工程改造施工期、设备采购及安装、工程质量保修期、缺陷责任期对工程的“进度、质量、投资、安全”四控制，以及合同管理、信息管理、工程结算管理和组织协调方面的监理工作。

- 监理资质要求

3.1资质等级及范围

监理单位需具备房屋建筑工程乙级及以上专业资质或综合资质。

3.2 监理人员资质及要求

3.2.1总监理工程师要求

针对本项目特点，应常设总监理工程师1名，可不常驻现场。总监理工程师应为响应人本单位的在编人员，且取得建设部、人事部颁发的国家级注册监理工程师资格证书，并具有五年以上施工监理工作管理经验，年龄不得超过50周岁。

3.2.2 专业监理工程师要求

专业监理工程师应为本单位的工作人员，具有江苏省注册及以上监理工程师岗位证书，并有三年以上施工监理工作管理经验，且年龄一般不得超过50周岁。

3.2.3 其他要求

监理机构人员应保持相对稳定，以保证中心监理服务工作的正常进行。监理单位应根据改造工程性质配备专业驻场人员，公司其他专业后台支持或现场短暂服务，满足中心改造工程监管的工作需要。拟服务中心改造项目的监理机构人员，未经采购人书面批准不得随意调换。

- 监理工作基本要求

- 4.1 监理方在实施监理过程中，发现存在质量、工期、安全事故等隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理方应当及时向有关主管部门报告。

- 4.2 监理方及其监理人员应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

- 4.3 监理方自行解决食宿、交通、通信问题。在全部监理期间内，监理方租用车辆以及通信投入必须满足工程监理的需要，并接受采购人的监督和评估。

- 4.4 施工阶段监理应满足国家及行业有关技术标准、工程设计文件及采购方相关具体要求。

- 4.5 监理主要内容为施工阶段的投资控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调。

- 监理人员基本要求

5.1 监理单位应具备满足中心维修改造服务的各专业监理人员，监理单位应根据采购人改造项目性质要求，派遣常驻现场监理工程师一名，监理公司其他专业监理工程师后台支持或现场短暂服务，满足中心改造工程监管的工作需要。

5.2监理方拟派的监理工程师必须具有建设行政主管部门颁发的有效的监理执业资格证书，并具备至少一项同类工程监理经验。

5.3 本项目监理组人员专业配套齐全，年龄结构合理，项目的主要专业监理工程师应该具有相关专业学历证书、职称证书或监理工程师证书。

5.3 常驻现场监理应满足中心改造监理工作需要，关键部位及工序应保证旁站跟踪监理。

5.4 监理人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中不得向被监理方介绍指定分包商和供应商。

5.5 派驻现场的监理人员须经建设单位确认，未经建设单位书面批准不得更换。监理单位人员名单经确认后，作为合同的附件。

5.6 监理方必须安排正式在册的监理人员参与本工程的监理，不得使用挂靠队伍，否则采购人有权终止合同并由承包方承担违约责任。

5.7 监理的人员及配置应与响应文件服务承诺书和监理大纲一致。全部监理人员必须身体健康、能够适应工作。若变动应事先征得采购人同意；否则采购人有权终止合同并由监理方承担违约责任。

- 监理大纲要求

6.1 监理工作范围

6.1.1 中心维修改造所有施工内容的监理。

6.1.2 提供施工阶段的进度控制、质量控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调。

6.2 监理服务内容：

6.2.1 协助采购人与中心物业管理单位做好维修改造单位进场施工准备等相关工作。

6.2.2 参加施工图会审。在设计会审前，监理单位必须组织工程所需专业监理人员到场，熟悉施工图纸，并对图纸中存在的问题通过采购人向设计单位提出书面意见和建议。

6.2.3 审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。

在工程项目开工前，驻场监理工程师应审查进场施工单位的质量管理、安全管理、技术管理和质量保证体系，符合有关规定并满足工程需要时予以批准。对保证体系应主要审核以下内容：

（1）质量管理、安全管理、技术管理和质量保证的组织机构；

（2）质量管理、安全管理、技术管理制度；

（3）专职管理人员和特种作业人员的培训证明、资格证、上岗证。

6.2.4 响应人应针对中心改造项目实际情况，按规定的时间要求编制监理规划和监理实施细则。监理规划和监理实施细则应结合改造的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。在工程项目监理实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。

6.2.6 督促、检查施工单位严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准，协调采购人和施工单位之间的关系。

6.2.7 审核施工单位或采购人提供的材料、构配件和设计的数量及质量。

6.2.8 根据施工进度计划协助采购人编制用款计划；审核经质量验收合格的工程量，并签证工程款支付申请表；协助采购人进行工程竣工结算工作。

6.2.9 审批施工单位报送的施工总进度计划；审批施工单位编制的年、季、月度施工计划；分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，督促施工单位实施进度计划。

6.2.10 督促施工单位严格按照现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求施工、控制工程质量。

6.2.11 监督、检查、复核施工单位落实施工安全保证措施。

6.2.12 组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收、签发工程付款凭证。监理人员应对施工过程进行经常的、有目的的巡视检查、检测、对隐蔽工程的隐蔽过程，工序施工完成后难以检查、存在质量问题难以返工或返工影响大的重点部位，专业监理工程师应进行现场监督、检测。专业监理工程师应对承包单位报送的施工预检、工序交接检查、隐蔽工程验收资料进行审核，并在现场进行检查，符合要求予以签认。监理人员应对承包单位报送的符合合同约定的实际完成工程量进行计量，由总监理工程师审核工程量报审表并予以签发。未经监理人员签认的工作量，或不符合施工承包合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和签认该部门的工程款支付申请。

6.2.13 负责施工现场签证。

常驻现场监理做好施工过程工程量签证，做好过程管理或直接签发：《工程暂停令》、《工程复工令》、工程变更指令、费用索贻、工程延期、工程延误及合同争议处理意见等。

6.2.14 督促施工单位整理合同文件和技术归档资料。

6.2.15 组织采购人和施工单位进行工程初步验收。

6.2.16 提出工程质量评估报告。

6.2.17 参加工程验收，协助采购人审查工程结算。

6.2.18 检查工程状况，参与鉴定质量责任，专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为公正、合理地处理工程索赔提供证据。

6.2.19 督促施工单位回访。

6.2.20 督促施工单位及时完成未完工程尾项，维修工程出现的缺陷。（具体服务内容以监理合同中相关工作内容和要求为准）

6.3 监理服务目标

6.3.1 质量控制目标：确保本项工程质量一次性验收合格，符合设计图纸及国家规范要求。

6.3.2 进度控制目标：按工程各方确认的计划工期作为完成项目建设进度控制的工作目标。

6.3.3 安全文明控制目标：确保无安全责任事故。

6.4 掌握工程计划

6.4.1 要求施工单位根据合同要求,提出工程总进度计划,监理对总进度计划是否满足的竣工日期进行审查,提出意见。

6.4.2 如发现执行过程中不能完成工程计划时,应检查分析原因,督促施工单位及时调整计划和采取补救措施,以保证工程进度的实现。

6.5 施工进度控制

6.5.1 根据建设单位工程进度计划和各施工单位提交的单项工程开工报告单上的竣工日期控制单项工程完工日期，不得擅自延误，否则，一律视作无故延误工期并予以处罚。

6.5.2 现场监理应建立工程监理日志制度,详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题和有关工程施工过程中必须记录的问题。

6.5.3 监理工程师应定期组织施工单位（或建设单位）召开有关工程进度的协调会或工地例会,听取工程施工问题的汇报,对其中有关质量和进度问题提出监理意见，解决施工过程中的各种专门问题。

6.5.4 督促施工单位定期提出施工进度报表,常驻监理提交公司各专业监理工程师审查认定,最后汇总整理出监理月报,报送建设单位。

6.6 审查施工组织设计和施工方案

6.6.1 要求施工单位于正式开工前,将本工程施工组织设计或分部工程的施工方案报监理审查。

6.6.2 接到报送的施工组织设计和施工方案后,建设单位工程师应及时组织监理单位有关专业监理工程师共同进行审议, 对其中不能保证工程质量、施工安全、合同工期和合同价格的环节，提出改进意见，经监理工程师审核、签发，将审查结果以书面提交施工单位。

6.6.3 监理组对工程的重大或关键部位施工，应要求施工单位提出具体施工方案,经有关专业监理工程师审查认定后方可施工。

6.7 工程质量控制

6.7.1 监理方必须建立健全的质量保证体系和质量控制体系，确保工程的最终施工质量。并要求施工单位严格按照施工程序和工程质量控制点的前、中、后期三阶段严格进行跟踪、监督、检查和控制。

6.7.2 前期控制：主要是加强对施工单位的资质的审核和人员素质的控制，对施工工艺流程、主材、半成品、设备等的控制。要求各施工单位熟悉施工图纸，深入理解建设单位有关规定或涉及的相关内容。

6.7.3 中期控制：主要是加强施工单位的自查自检工作，对质量控制点进行严格控制，做好工序间的交接检查。监理方、施工单位对待设计及设计变更要严肃、认真，若工程建设中出现需要对设计作出相应变更时，须征得有关设计单位、建设单位的同意，形成书面文件，编入竣工文档备案。

6.7.4 工程完工后，督促施工单位完成相关竣工文件资料的编制工作，并提交审查。

6.7.5 各专业监理工程师认真消化熟悉施工图及有关设计说明资料,了解设计要求,明确土建与设备、安装相关部位及工序之间的关系,审查图纸有无差错和表达不清楚的地方,对工程关键部位和施工难点做到心中有数,并做好设计会审工作。

6.7.6 督促施工单位严格按照国家相关施工规范、验收标准以及设计图纸进行施工,并经常深入现场检查施工质量和保证质量技术措施的落实情况。

6.7.7 执行国家和地方有关建筑安装的质量检验报表制度,严格要求施工单位按照施工质量检验程序的规定认真填报,各专业监理工程师对施工单位交验的有关施工质量报表,应进行核查或认定。对于隐蔽工程未经监理工程师核查签字不能继续施工。

6.8 审查技术变更和会签设计变更

6.8.1 对工地洽商的有关设计变更经取得监理工程师同意签字后, 由施工单位向设计单位办理洽商。

6.8.2 监理工程师会签有关各种设计变更,应侧重审查对工程质量、进度、投资是否有不利影响,如发现有不利影响时,应明确提出监理意见,必要时提出书面意见向建设单位反映。

6.9 监督检查施工安全防护措施

6.9.1 监理方应做好监理人员的安全施工培训。

6.9.2 审查施工单位提出的安全防护措施方案或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。并监督实施。

6.9.2 施工过程的安全防护措施,应由施工单位负责定期检查,监理配合监督。工程施工监理方在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程施工监理方应当及时向有关主管部门报告。

6.9.3 工程施工监理方和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

6.9.4 检查施工单位的违法分包和转包情况，发现问题必须向业主报告.

6.10 审查主要工程材料、主要设备的订货和核定其性能。

6.10.1主要工程材料及配件、设备订货前，施工单位应提交样品（或看样）和有关订货厂家资质证明、合格证、说明书以及单价等资料向监理工程师申报。经监理工程师会同设计、建设单位研究同意后方可订货。

6.10.2工程器材在运往现场前，专业监理工程师应检查设备和器材采取防腐处理和包装措施，检查是否符合运输、装卸、储存要求，相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全。

6.10.3工程器材运到现场后，监理人员应参加与安装单位的交接工作，开箱清点、检查和验收，审查监造设备的质量证明文件和合格证书，办理移交手续。

6.10.4设备、材料到货后应及时向监理组报送出厂合格证及有关的技术参数资料由监理工程师进行核定是否符合设计要求。不合要求的禁止使用。

6.10.5监理工程师应检查工程上所采用的主要设备是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号规格和标准。

6.10.6对用于工程的主要材料,进场时必须具备正式的出厂合格证和材质检验报告。如不具备或检验证明有疑问时应向施工单位说明原因并要求施工单位补作检验。所有材料检验合格证均须经监理工程师验证,否则一律不准用于工程上。

6.10.7工程中所用各种构配件必须具有厂家、批号和出厂合格证。由于运输安装等原因出现的构配件质量问题,应进行分析研究,采取措施处理后经监理工程师同意方能使用。

6.11 认定工程数量,签发（或会签）付款凭证。

6.11.1 对施工单位工程进度月报所反映完成的工程数量,监理工程师应进行认真核实。

6.11.2 按照建设单位与施工单位签订的承包合同规定的工程付款办法,根据核实的完成工程数量,签发（或会签）付款凭证。

6.12 组织工程质量事故的处理

6.12.1 监理工程师对工程质量事故,负责组织各有关方面进行事故原因分析,并责成事故责任方及时写出事故报告和提出处理方案。

6.12.2 责任方提出的质量事故处理方案,监理工程师在征得各有关方面同意后,由责任方提出事故处理文件,监理工程师监督检查实施情况。

6.13 监理协调工作

6.13.1 建立监理例会制度,及时协调施工中存在的问题。

6.13.2 施工单位提出的工程变更,须经监理工程师及甲方代表同意后,通过设计单位办理变更手续。

6.14 提供的主要仪器、检测设备等

6.14.1 监理单位应配置中心改造工程监理项目所适应的主要仪器、检测设备。包括但不限于游标卡尺、卷尺、万用表等。

## 第七章 响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 竞争性磋商响应文件格式

江苏有线三网融合枢纽中心

零星改造工程监理服务采购项目

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月    日

## 评审索引

为了便于评审高效有序进行，请供应商提供如下索引表，并请将该索引表置于应答文件首页。请供应商按照索引表及竞争性磋商文件要求提供相关材料。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者应答没有对竞争性磋商文件做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件作否决处理。

| 序号 | 评审因素 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

（说明：此表按照采购文件中评审办法逐项填写）

### 详细评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 响应文件响应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

## 附件1：响应函

响应函

江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

（供应商全称）授权（全权代表姓名、职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、项目名称）的有关活动，为此：

（1）提供供应商须知规定的全部响应文件（正本[ 1 ]份，副本[4]份、电子版[ 1 ]份）。

（2）提供按竞争性磋商文件要求的产品/服务的报价。（详见附件：报价表）。

（3）供应商将按竞争性磋商文件的规定履行全部责任和义务。

（4）供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，我们完全理解并同意放弃对竞争性磋商文件提出质疑及/或争议的权利。

（5）本供应商递交响应文件的有效期为自递交响应文件截止日起90个日历日。

（6）如果在规定的递交响应文件截止时间后，供应商在谈判有效期内撤回响应文件，将取消供应商参与本项目资格。

（7）愿意向贵方提供任何与该项响应文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

（8）我方授权贵方查询或调查我们递交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料，以及通过我们的开户银行和客户澄清响应文件中有关财务和技术方面的问题。

（9）我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人。

（10）我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的产品及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

（11）我方具有较大规模的销售和售后服务的组织机构及完善快捷的技术支持能力，承诺在南京地区拥有固定可靠的有效服务网点。

（12）根据本项目要求，我单位委派（姓名）（身份证号）作为本项目的项目负责人。

（13）与本响应文件有关的一切往来通讯请寄：

地址传真：

电话电子函件：

供应商名称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：

## 附件2：报价表(格式)

报价一览表

项目名称：江苏有线三网融合枢纽中心零星改造工程监理服务采购项目

采购文件编号：JSCNHQ[2023]001

| 项目名称 | 响应总价 |
| --- | --- |
| 监理费用 | 维保费用： 元/年（大写） 元/年 |
| 备注 |  |

注：1.供应商须按照竞争性磋商文件要求，提供全部服务的含税价。

2.报价时请仔细阅读竞争性磋商文件《竞争性磋商须知》中关于报价的要求。

3.供应商应按照竞争性磋商文件中要求提供的服务内容报价。未在表中明确列出的服务项，采购人将视作供应商免费提供。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

## 附件3：商务条款偏离表(格式)

商务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构人员 |  |  |  |
| 2 | 企业业绩 |  |  |  |
| 3 | 总监业绩 |  |  |  |
| 4 | 格式合同 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应采购文件的其他条款。

日期：

注：1、对采购文件的主要商务要求（如付款方式、履约保证等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
     3、如响应文件不符合上述要求，供应商将承担其响应被拒绝的风险。

## 附件4：技术条款偏离表(格式)

响应服务和技术参数偏离表

（须与采购文件点对点应答）

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 名称 | 条目号 | 服务内容 | 是否响应采购要求 | 正偏离/负偏离 | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应采购文件的技术规格和技术参数。

## 附件5：法定代表人身份证明及授权委托书(格式)

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

供应商名称：（盖单位公章）

年月日

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字（或签章）的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称、采购编号]参与谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

委托代理人身份证正面复印件

委托代理人身份证背面复印件

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或签章）：

被授权人签字：

## 附件6：资格证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的全部格式以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 采购人将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

- 供应商提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按规定的语言和份数提交。

## 附件7：监理机构人员表

监理机构人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 性别 | 职称 | 监理资格证书 | 其他注册执业资格 | 岗位证书 | 从事监理年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件8：资格声明

致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

资格声明

尊敬的女士/先生：

为响应你方[]年[]月[]日的[采购编号]采购公告，下述签字人自愿参与磋商，提供竞争性磋商文件技术需求书中规定的[服务名称]，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对代理机构和采购人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[]份正本，[]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

- 下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商授权签署本资格文件

名称（盖章）签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真签字：

邮编电话：

## 附件9：项目业绩及证明文件

| 序号 | 项目 名称 | 项目负责人 | 项目委托日期 | 需求方名称 | 需求方联系人姓名 | 需求方联系人电话 | 项目规模 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |

供应商名称（公章）：供应商代表签字：

填表说明：1.供应商须根据合格供应商和评审办法关于业绩的要求，在响应文件中如实提供相应数量的合同复印件或其它证明文件。

2．供应商需按照表格的顺序装订合同复印件，合同装订顺序须与表中所列项目顺序一致。