江苏有线靖江分公司建设工程施工

招 标 文 件

项目名称：清华北苑网络改造项目

招标人（盖章）：江苏有线网络发展有限责任公司靖江分公司

日　　期：2025年09月

目     录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	9

第四章 合同条款及格式	10

第五章 工程量清单	12

第六章 技术规范	14

第七章 投标文件	15

第一章 招标公告

清华北苑网络改造项目的招标公告

1、招标条件

本招标项目 清华北苑网络改造项目已由相关部门批准建设，招标人江苏有线网络发展有限责任公司靖江分公司（以下简称江苏有线靖江分公司） 为建设单位。项目已具备招标条件，现对该项目的清华北苑网络改造项目进行公开招标。

2、 项目概况与招标范围及付款方式

2.1项目概况

（1）项目地点：靖江市

（2）项目规模及特征描述：详见工程量清单；

（3）计划工期：90日历天

2.2招标范围及标段划分（含标段编号、标段名称、发包内容、合同估算价）：

| 标段 | 标段名称 | 发包内容 | 合同估算价/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 清华北苑网络改造项目 | 清华北苑网络改造项目 | 550000 |

2.3付款方式：合同签订后[30]日内，支付合同总价50%预付款；待中标单位完成合同项目内容，招标单位组织进行项目审计，并在终审完成后[60]日内，按审计价一次性支付剩余费用给中标单位。每次付款前，中标供应商应出具等额的增值税专用发票。

2.4 其他：该工程中标单位必须负责协调解决好施工现场周围可能产生的一切矛盾，其相关所有费用由中标单位承担，保质保量并且按工期完成施工。

3、 投标人资格要求

3.1要求投标人是法人或者其他组织。

3.2本次招标 不接受  联合体投标。

3.3投标人或拟派项目负责人应具备其他要求（详见招标文件）

4、招标文件的获取

时间：2025年9月8日至2025年9月14日

地点：江苏有线网络发展有限责任公司靖江分公司（ 靖江城西大道503号）

方式：现场取件

5、投标文件的递交

投标文件递交采用现场送达的方式，投标响应文件截止时间：2025年9月15日15:00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标响应文件恕不接受。

递交投标响应文件地点：响应文件密封盖公司公章后送至江苏有线网络发展有限责任公司靖江分公司

采购人：江苏有线网络发展有限责任公司靖江分公司

地  址：靖江市城西大道503号

联系人：秦先生

联系电话：19215290829

# 第二章 投标人须知

1. 总则

1.1 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.2 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.4分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术规范；

（7）投标文件格式；

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

投标人在投标截止时间前，应通过报名登记时所留邮箱随时查询。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人收到招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全或对招标文件有疑问的，应在投标截止时间前3天通过邮箱以不署名的形式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清在投标截止时间2天前发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的澄清内容影响投标文件编制且不能满足投标人编制投标文件时间，招标人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.2.3投标人应及时通过邮箱获取澄清后的招标文件，未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以修改招标文件。但如果修改招标文件内容影响投标文件编制且不能满足投标人编制投标文件时间，招标人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.3.2投标人应及时获取修改后的招标文件，未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.4 招标文件的异议

2.4.1对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前提出。

2.4.2招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1法人授权委托书；

3.1.2诚信投标承诺书；

3.1.3企业法人营业执照；

3.1.4企业资质证书（如有）

3.1.5安全生产许可证；（如有）

3.1.6 开户许可证；

3.1.7 投标保证金缴纳证明

3.1.8已标价工程量清单

3.1.1-3.1.8应加盖投标人公章

3.2投标有效期

3.2.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3 投标文件的编制

3.3.1 投标文件应按第八章3.1投标文件的组成要求进行编制。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件（一正二副）应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件（除原件外）不予退还。

4.2.4 投标截止时间后，未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人撤回已递交投标文件后如需投标，须重新送达。

4.3.3修改后的投标文件应按招标文件规定进行编制、密封、标记和递交

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和招标公告规定的地点公开开标。所有投标人的法定代表人或其委托人应携带本人二代身份证原件准时参加，并在开标结束前不得离开。未携带身份证原件，视为投标人放弃投标。

5.1.2投标截止时间前，投标人的法定代表人或其委托人应在开标会议签到表上签名证明其出席。否则，其投标文件不予接收。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，核验投标人法定代表人或其委托人身份；

（3）招标人或招标代理人对投标文件进行拆封；

（4）公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期、项目负责人及其他内容

（5）投标人代表抽取评标基准价系数（如有）；

（6）投标人授权委托人、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。投标人对开标有异议而未在开标现场提出得，招标人将不予受理。

5.4 开标过程中出现下列情形之一的，视为投标人放弃投标

5.4.1投标人的法定代表人或其委托人与出席开标会的法定代表人或其委托人不一致的；

5.4.2投标人法定代表人或其委托人擅自离开开标现场，造成无法核验法定代表人或其委托人身份的；

5.5中标结果公示

5.5.1招标人在收到评标报告之日起3日内应当在招标公告发布媒介上公示中标候选人情况、评标结果及拟定中标人名称，公示期不少于3日。

5.5.2投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

5.6 中标通知

5.6.1投标人或者其他利害关系人在中标候选人、评标结果及拟定中标人公示期间无异议，招标人一般应当在5日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期满前确定。

5.6.2中标人确定后，招标人应当将中标人名称、中标价和项目负责人信息在招标公告发布媒介上予以公告，并发出中标通知书。

5.7签订合同

5.7.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

5.7.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

5.7.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

5.7.4如果根据招标文件相关规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

6. 重新招标和不再招标

6.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

6.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

# 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 签字和盖章 | 投标人的签章和法定代表人齐全、有效，符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨 |
|  |  | 报价唯一 | 投标函文字报价与已标价工程量报价总价一致，且为唯一报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 开户许可证 | 具备有效的开户许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合招标文件规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 权利和义务 | 投标文件未提出不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法 |

评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标报价相等的，由招标人从中选定或抽签确定第一中标候选人。

招标人按招标文件规定的定标办法确定中标人，中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定时间内未能提交的，招标人可以确定排序第二的中标候选人为中标人，以此类推。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决并具有最终解释权。

# 第四章 合同条款及格式

一、签订合同

《中标通知书》发出后十五日内,在采购人及招标人的监督下，由招标人组织用户和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出招标文件的实质性内容。

二、合同格式

本项目采用如下版本及格式。

甲  方：

乙  方：

为保障甲方的清华北苑网络改造项目的顺利进行，甲、乙双方本着真诚合作、共同发展的原则，经协商达成如下合同条款，供双方遵照执行。

一、合同标的

乙方协助甲方进行清华北苑网络改造项目的勘察设计，乙方负责按本项目的设计进行安装调试及施工。主要内容包括：施工组织设计、安装调试、工程施工进行中与第三方的沟通协调等，即该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测、包成品保护、包验收、包技术支持等方式进行承包。

二、合同价款

1、本工程为包工包料工程，依据设计文件和双方约定，该工程费用为￥：               元，大写：                 （合同约定开9%增值税专用发票）。本工程施工期间内所有的综合单价不受市场设备价格、材料价格、人工工资等波动因素的影响，乙方不得以任何理由和借口向发包方提出任何加价的要求。

2、本工程约定预付款为合同金额的  /  %计￥：  /  元，大写：  / 。乙方在工程施工完成后及时向甲方递交工程结算及完整的竣工资料，由甲方根据要求进行验收，通过验收后，将工程结算送交第三方审计单位进行工程审计（如有需要）。

3、合同价款在本合同条款内约定后，任何一方不得擅自改变。发生下列情况之一时，工程造价可做调整：

（1）不可抗力的影响；

（2）甲方或监理确认的工程量增减；

（3）甲方或监理确认的设计变更或工程洽商。

三、权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方负责提供工程所需部分主要设备及材料。

2、为乙方施工提供适当的便利条件。

3、甲方负责按照国家有关线路施工规范、《江苏有线有线电视网络工程施工及验收规范》要求组织验收。

4、甲方承诺根据合同约定，在收到乙方合法发票后15个工作日内，向乙方支付相应数额的合同费用。

5、施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前5天（重大设计变更前10天）向乙方发出书面变更通知，乙方应按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和乙方损失，经双方确认后由甲方承担，延误的工期相应顺延。

（二）乙方权利和义务

1、乙方负责提供工程施工所需材料，提供的材料必须经甲方审核通过。

2、乙方负责工程的施工、安装和调试工作，确保工程质量和工程进度，承诺工程质量应符合设计文件的要求并达到国家及行业的质量标准，验收应达到评定优良的条件。

3、乙方承诺在项目开工后30天内交付本合同标的。

4、乙方负责协助甲方对甲供材料的现场验收及质量认可，负责在施工中做好各方协调工作，并确保甲方财产的安全。

5、负责提供约定数量的工程竣工资料。

6、采取严格的安全措施，乙方承担所有乙方人员及设备的安全责任；乙方承担造成事故给他人带来一切损失的赔偿责任。

7、施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方和有关单位批准后方可实施。乙方未经批准不得擅自变更设计，否则，因变更影响工程质量和导致的经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。

四、施工、交付、验收和保证

1、乙方在平时施工中出现被监理单位或随工检查中被发现质量问题，接到通知后不能及时整改或整改不到位的，同一施工项目，每出现一次处罚乙方1000元整，出现二次处罚乙方2000元整，出现三次甲方将直接解除合同，甲方不予支付前期产生的施工费用，同时乙方还要承担前期甲方委托第三方整改发生的费用（第三方书面向甲方提供的费用预算，经甲方认可后由乙方直接支付或甲方从应支付给乙方的费用中或乙方履约保证金中扣除并支付给第三方）。

2、具备竣工交付条件后，应按合同交付给甲方合同标的。乙方在接到甲方发出的竣工资料报验通知单10天内必须交付合同标的及竣工资料。乙方每延迟一天交付，乙方每天支付甲方100元/天的违约金，迟延30天，甲方有权暂停施工单位相关一切工程结算，直至乙方上交完整的反映工程实际情况的竣工资料并缴纳相应的罚款。

3、甲方按照《江苏有线有线电视网络工程施工及验收规范》要求组织验收，对达不到设计要求的部分，甲方一经发现，可要求乙方返工。乙方应按要求返工，并承担因此而发生的所有费用。返工后仍达不到设计要求的，甲方有权委托第三方（甲方确认乙方没有能力整改到位的）进行返工，一切费用（第三方书面提供的费用预算经甲方确认后）乙方承担，由乙方直接支付或甲方从应支付给乙方的费用中或乙方履约保证金中扣除支付给第三方。

4、甲乙双方工作人员在工程建设中应保持廉洁自律的工作作风，不得以任何理由有不正当行为的发生，严格执行国家有关建设工程廉政建设的相关规定。一经发现某一方人员有上述行为的，另一方有权扣除廉政保证金，有权终止本合同，并保留追偿权利。

5、保修约定：乙方应按国家和行业的有关规定对工程进行免费保修。保修期按照在竣工证书上签字之日算起。对在质保期内出现问题乙方无故不响应的，甲方将安排第三方维修，维修费用由第三方出书面要求经甲方确认后，甲方直接从保修费用中扣除支付给第三方。

五、合同主体的变更

本合同有效期内，如本项目涉及标的物发生权属变更，或者本合同双方企业名称、性质、隶属关系、法定代表人等发生变更或发生分立、合并，本合同继续有效，原产权人或变更前单位的权利、义务由新产权人或变更后单位承担。

六、附则

1、在执行本合同中出现的一切争议，双方应尽量友好协商。协商不成的，提交靖江市仲裁委员会仲裁。

2、本合同的开工报告、变更说明等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款应不受影响。

4、未尽事宜，双方本着友好协商的原则，妥善处理。对本合同内容的任何修改、补充或变更，必须采取书面形式，经双方签字盖章后生效，均视为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、本合同经双方签字盖章后生效。

6、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

(以下无正文，转签章页)

# 第五章 工程量清单

清华北苑网络改造项目报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合无线信号网络布线改造服务 | 项 | 1 |  |  | 税率9% |
| 2 | 整改区域的网络优化整治服务 | 项 | 1 |  |  | 税率6% |
| 3 | 全域网络调试服务 | 项 | 1 |  |  | 税率6% |
| 4 | 远程电表控制系统服务、线路、信号的监控、应急扩容，故障修复等服务 | 项 | 1 |  |  | 税率9% |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据现行中华人民共和国工信部《信息通信建设工程费用定额》451、信息通信建设工程预算定额》及《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》（GY5212－2008）等9本工程量计算规范以及招标文件中包括的图纸等编制。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价:

（1）本招标文件；

（2）《信息通信建设工程费用定额》451、信息通信建设工程预算定额》及《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》（GY5212－2008）等9本工程量计算规范；

（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

（5）招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料。

2.2 投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

3.招标控制价

3.1一般规定

3.1.1　国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价。

3.1.2　招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。

3.1.3　工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价。

3.1.4　招标控制价应根据下列依据编制与复核：

（1）《信息通信建设工程费用定额》451、信息通信建设工程预算定额》及《广播电视传输网络系统安装工程预算定额》（GY5212－2008）等9本工程量计算规范；

（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

（3）建设工程设计文件及相关资料；

（4）拟定的招标文件及招标工程量清单；

（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；

（8）其他相关资料

3.1.5　当招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。

3.1.6　招标人应在发布招标文件时公布招标控制价，同时应将招标控制价及有关资料报送工程所在地或有该工程管辖权的行业管理部门工程造价管理机构备查。

3.1.7同一单位工程的项目编码不得有重复，不强制要求同一招标工程的项目编码不得重复。招标控制价的清单编码排序必须与工程量清单编码排序一致，同一标段内多个单位工程的清单编码按单位工程排序。

# 第六章   技术规范

本章节由招标人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等，

以及项目具体情况摘录。

# 第七章 投标文件

正(副)本

工程

投 标 文 件

投标人：     （全称并盖单位章）

年       月       日

一、授权委托书

本人                  （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，现委托                       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

委托代理人：                              （签字或盖章）

年       月       日

二、诚信投标承诺书

本公司承诺：

本单位自愿参加                     工程项目的投标，本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

1、所提供的一切材料都是真实的；

2、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、不与其他投标人相互串通投标，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

4、无恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的行为,无因骗取中标或严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；查询网址：中国招标投标网（http://www.cec.gov.cn/）、江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn）、泰州市公共资源交易网（http://www.tzcetc.com/ggzy/）、靖江市公共资源交易网（http://www.jjggzyw.com）。

5、本企业和项目负责人无行贿犯罪记录；

6、我公司不转包、违法分包中标项目，不外借资质；

本单位若有违反承诺内容的行为或者经评标委员会认定有串通投标嫌疑的，愿承担违诺违规责任，并取消投标资格。如已中标的，自动取消中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月    日